Tájékoztató a beruházások, felújítások helyzetéről ,                                állapotáról Komáromban

Ezen a nyáron nem voltunk és nem vagyunk az a nyugodt, csendes kisváros, ami mindig is szerettünk volna lenni. Ez a nyár igencsak mozgalmasra sikeredett itt Komáromban- ám így van ez mindenütt, ahol ilyen nagy léptékű változtatásokra kerül sor, mint amilyen például egy várost átszelő, nemzetközi forgalmat felvevő főút felújítása.

A város polgárai, de az itt vendégeskedők, átutazók is tapasztalhatják, hogy nagy és jelentős beruházások, felújítási munkák folynak a város utcáin, intézményeiben.

A 2005. évi városi költségvetésben 1 milliárd 676 millió Ft beruházási és 400 millió forint                   felújítási összeget terveztünk.

Ezek a nem működési célú kiadási előirányzatok minden eddigi költségvetésnél nagyobb mozgásteret biztosítottak számunkra, ami azt jelenti, hogy nem volt még olyan éve Komáromnak, amikor ennyi felújítást és beruházást tudott megvalósítani, mint a 2005-ben.

Intézményeinket érintő két saját beruházásunk a Csillag óvodában a központi óvodai konyha építése és berendezése, valamint a Szőnyi Bozsik Iskola bővítése.

Az óvoda konyháját mintegy 150 m2 hozzáépítéssel bővítjük, korszerűsítjük és a kapacitását olyan mértékben növeljük, hogy a város összes óvodáját el tudja ebéddel látni. Így a többi óvodában csak melegíteni, illetve tálalni kell.

Kivételt a monostori Napsugár Óvoda jelent, itt eddig is melegítőkonyha működött és az iskola konyhájáról kapták az ebédet. A Napsugár óvoda melegítőkonyháját korszerűsítettük, az iskola főzőkonyháját pedig terveink szerint jövőre bővítjük és korszerűsítjük az idén elkészülő tervek alapján.

A központi városi óvodai konyha építése jól halad, legkésőbb szeptember közepétől már működni  fog. A beruházás mintegy  50 millió forintba kerül, ebből 40 M az építés, a többi pedig a technológia, a berendezés költsége.

Ami a szőnyi iskolát illeti, régi vágya  és jogos igénye volt már a városrésznek, szülőknek, tanároknak és diákoknak egyaránt, hogy az alsó és a felső tagozat egy épületben tanulhasson- az alsósok ugyanis az 1909-ben épült ún. kisiskolába járnak. Már nem sokáig, mert négy új teremmel bővítjük a nagy iskolát és a nov. 15-re tervezett átadást követően a második félévet már az új termekben kezdhetik a kisdiákok.

Ennek a beruházásnak az értéke mintegy 70 M Ft ( 36 M pénzmaradványból, 34 M Ft az éves költségvetésben).  Ez az összeg azonban még nem tartalmazza a berendezés költségeit.

A kisiskola épületének további sorsáról még nincsen végleges döntés.

53 M forintot költöttünk a Selye János Kórház épületének teljes tetőcseréjére, nyílászárók cseréjére és a főhomlokzat felújítására.

A kórház szervezeti egységéhez tartozik, annak telephelyeként működik a rendelőintézet.

Aki a Beöthy Zsolt utcában , vagy éppen a rendelőben jár, láthatja, hogy ott is nagy felújítás folyik. Az épület ablakait kicseréltük 10 M Ft-ért. Megoldjuk az épület akadálymentesítését a főbejárathoz rámpa építésével, fotocellás főbejárati ajtóval valamint lift beépítésével.  Mintegy 20 M Ft-ba kerül a rendelő akadálymentesítése.

.

33 M Ft-ot fordítottunk a Komáromi Napok új helyszínének kialakítására és a Bem Jözsef utca  továbbépítésére a Csillag erődig.

Az Idősek Otthona Kelemen László utcai épületének felújítása a végéhez közeledik, átadása augusztus végén megtörténik. A teljes fűtési rendszert korszerűsítetjük, ablakokat cserélünk, vizesblokkokat, csatornát újítunk fel. A homlokzat teljes felújításával ez a munka 15M Ft-ba kerül.

A Közösségi ház épületének tetejét 1 M Ft-ért leszigeteltük, és az intézmény mindkét szintjén átépítettük a mosdókat 5,8 M Ft-ért.

A monostori Ifjúsági Tábor konyháját 1,1 M Ft-ért korszerűsítettük a HACCP előírásainak megfelelően.

70 M Ft felújítási keretet biztosítottunk alapfokú oktatási és egészségügyi intézményeink kisebb-nagyobb felújítási munkáira.

5-5 M Ft-ot fordítottunk a szőnyi ill. a komáromi bölcsődére, nyílászárókat cseréltünk a Szivárvány és a Kistáltos Óvodában.

7 M Ft-ot fordítottunk a Gesztenyés Óvoda vizesblokkjainak felújítására.

A Tóparti Óvodában ablakcserék voltak és vizesblokkokat kellett felújítani.

A szőnyi Színes Óvodának az udvarát rendeztük és tornaszoba épült az intézményben.

Több mint 7 M Ft-ot tudtunk a Feszty Iskola épületére fordítani, amelyből tornatermi öltözőket, vizesblokkokat újítottak fel és az épület belső udvar felőli homlokzatán most folyik az ablakok cseréje.

A Petőfi Iskola teljes villanyhálózatának felújítása az idén, a munka 3. évében végre befejeződött.

A monostori Dózsa Iskola tornacsarnoka parkettáját újra kell rakni, a munka szeptemberben kezdődik.

Bár a megye működteti, mi vagyunk a középiskolák épületeinek tulajdonosai és ebben a minőségünkben az épületek állapotáért  felelünk.

A Jókai Gimnázium tornatermét külső homlokzati szigeteléssel  és vakolással láttuk el , közel 4 M Ft értékben, a tanári szobában nyílászárókat cseréltünk, hőszigetelt üvegezésű műanyag ablakokkal, valamint fűtéskorszerűsítést és parketta felújítást hajtottunk végre 3,5 M Ft értékben.

A Széchenyi Közg. Szakközépiskolában 7 ablakot cserélünk 1,2 M Ft-ért.

Ugyancsak ablakcsere történt a Kultsár Szakközépiskolában, ahol 29 ablakot cseréltünk 3,6 M Ft-ért.

A Szakmunkásképző iskola főépülete tetejének szigetelését 1,6 M Ft-ért fejeztük be.   .

Megkezdtük városunk egyik legnagyobb és legszebb középülete, az 1929-ban épült városháza  felújítását.

A munka kezdetét az akadálymentesítés jelentette. Elkészült és hamarosan átadásra kerül az épület hátsó udvara felől megközelíthető lift és a mozgássérültek részére átépített mosdó. Az épület ablakainak cseréje teljes egészében megtörtént és befejeződött a szigetelés is. Az eddig elvégzett munkák értéke 95 M Ft.

A következő nagy feladat a homlokzat felújítása lesz, melyre közbeszerzési eljáráson választjuk ki a kivitelezőt. A közbeszerzési eljárást megindítottuk, a munka végzését 3 ütemre tervezzük.  Az első ütem a főhomlokzat teljes felújítását jelenti, határideje  2006. áprilisa, a 15 Komáromi Napok.

3 M Ft-ért cserélünk ablakokat a Csokonai Művelődéi  Központ épületén aug. végéig.

A szőnyi kirendeltség épülete előterének, bejáratának felújítását megrendeltük, a munkák  bekerülési értéke 5 M Ft lesz.

Útprogramunk, melyet joggal nevezhetünk nagyszabásúnak, a meglévő utak felújítását és- ahol ez  szükséges- új utak építését is jelenti.

Tekintettel a munka volumenére ezt a munkát szakaszoltuk és az első szakaszban tervezett útépítés aug. 10-én elkezdődött. Igaz, ez majd egy hónap csúszás a szerződésben rögzített időponthoz képest, ám a lényeg az, hogy a megvalósítási határidőt,  az okt.14-i időpontot a kivitelező tartani tudja.

Ez az első szakasz az ún. Vitéz telepen indult a Mátyás király és a Hunyadi János utcákkal, folytatódik a Döme Károly, a Feszty Árpád és a Deák Ferenc utca felújításával. Ezt követi a Tóth Lőrinc, a Babits Mihály, a Madách Imre, a Bem József és a Jedlik Ányos utcák felújítása.

A szőnyi városrész területén ez az első szakasz a Móricz, az Egressy Béni, a Gyöngyvirág, a Vörösmarty, az Ady Endre és a Virág utca felújítását foglalja magában.

Ezek a munkák tehát okt. 14-re készülnek el, a sorrend különböző okok miatt természetesen változhat, de a tartalom nem. Ehhez nyertünk a költségvetésünkben tervezett 120 M Ft-tal 120 M Ft állami támogatást a Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanácstól.

Az útprogramunk 2. szakaszának kivitelezésére kiírt közbeszerzési eljárás még folyamatban van, aug. 15-ig vártuk az ajánlatokat. Az eredményhirdetést aug.23-ra, a szerződéskötést a nyertessel szept. 1-jére tervezzük. A munkaterületet szept. 5-én adjuk át és ennek az igen nagy munkának a befejezése 2006. júliusában történik majd.

Ez a 2. szakasz útépítésekkel indul, a monostori városrészben a Csendes, a Téltemető, a Vízimolnár, a Viza, a Szőlő sor, a Mikszáth Kálmán és a Vendéglő utca, valamint az Újszállásra vezető út megépítésével.

Ugyancsak meg fogjuk építeni a Vitéz telepen a Bocskai utcát, felújítjuk a Gyár utcát. A Vízmű telephelyétől a Csillag erőd bejáratáig felújítjuk és szélesítjük a Sport utcát.

Az Igmándi úttól a Bem József utcai kereszteződésig teljesen új burkolatot kap a Táncsics Mihály utca, megépítjük a Fűzfa utcától a Szőny déliig a Térffy Gyula utcát. Felújítjuk, de szélesítjük is a szőnyi városrész Szabadság utcáját, majd a Réti utcától megépítjük a régi tatai útig.

A második szakasz tehát jövőre fejeződik be, költségeit a város viseli, erre a költségvetésünkben ez évben még mintegy 100   M Ft előirányzat áll rendelkezésre. Ehhez természetesen próbálunk még pályázaton pénzt nyerni.

Folyik a Jókai liget  tervezése. A városnak ez a szép, de kissé elhanyagolt, több, mint 17 500 m2  zöld területe évek óta rendezésre vár. A tervek elfogadását követően még az idén meg szeretnénk valósítani a közvilágítás átépítését, a kijelölt fák kivágását, újak ültetését, aljnövényzet telepítését és a földmunkákat. 20 M Ft előirányzat szerepel az idén költségvetésünkben ezekre a munkákra és természetesen jövőre folytatnunk kell az idei ószi munkálatokat.

A legnagyobb horderejű beruházás Komáromban a tavasszal kezdődött TESCO építkezés és a hozzá kapcsolódó útépítések, útfelújítások.

Az áruház épülete elkészült, már folyik az áruval való feltöltése és kész a parkolója is, ahol 467 parkolóhelyet alakítottak ki. A nyitással mégis várnunk kell , mert az a véleményűnk, hogy amíg az utak nem készülnek el és a biztonságos megközelítés nem garantált, addig nem érdemes és nem is szabad az áruház kapuit megnyitni a nagyközönség előtt- bármennyire is nyilvánvaló a nagy várakozás, mellyel a komáromiak és a környékbeliek viseltetnek az új áruház iránt..

A TESCO Global Rt. vezetése méltányolja a város álláspontját,  a nyitás időpontjában- az útépítések és felújítások ugyanis nagy szerepet játszanak ebben a történetben, a város sajátságos közlekedési viszonyai, határmentisége és az ezzel járó óriási átmenőforgalom miatt.

A TESCO beruházás magában foglalja az Igmándi út körforgalomtól a hídig terjedő szakaszának felújítását, ahol szükséges, bővítését, a tervezett lámpás forgalmi kereszteződések ( Rákóczi rakpart, TESCO, Táncsics M. utca ) kiépítését, új burkolatokat a parkolóknak, járdáknak, miután a villany, telefon és  kábeltévé vezetékeit a föld alá helyezték a teljes szakaszon.

Megállapodásunk értelmében az út keleti oldalán a járdaépítés költségeit az önkormányzat vállalta, erre 30 M Ft-ot állítottunk a költségvetésünkbe. A közben felmerült, a menet közben jelentkezett további indokolt igények kielégítése több 10 M Ft  költséggel jár, így a jelenlegi állapot szerint mintegy 50 M Ft városi pénz lesz az Igmándi út nagy felújításában.

Az átadás megcélzott időpontja szeptember közepe.

A tető felújításával megkezdjük a város legrégebbi épületének, az ún. lépcsős kocsmának a felújítását is. Ez az Igmándi u. 2. sz. alatti, önkormányzati tulajdonú épület, melyben  bérlakások vannak, ill. itt működik a város TOURINFORM irodája és a Dunakanyar Rádió studiója . 10 M Ft-ból cseréljük a tetőt, szeptemberben indul a munka és jövőre a homlokzat felújítása következik.

Sokakat érint a volt Frigyes laktanya területén az utak, közvilágítás állapota, hiszen itt a több mint 300 lakás mellett iskolák, üzletek, vállalkozások is működnek. A lakások kialakítása során csak a legszükségesebb infrastruktúrát érintő beruházások történtek meg, megoldatlan a közlekedés, a parkolás.

Közlekedésforgalmi és parkolási terv készül a laktanya területére, a tanulmányt, mely a tervezéshez szükséges, már elkészíttettük.

Készen van a közvilágítási terv, ennek alapján még ez évben megépítjük a laktanyában a Hétvezér utca és a Lovarda tér közvilágítását.

Közvilágítás kiépítésére ill. szórványbővítésre 30 M Ft előirányzatot tartalmaz a költségvetésünk.

Most készültek el a tervek a már említett két laktanyabeli utca valamint az Igmándi út déli bevezető szakasza, a Rüdiger tó és a Mocsai út közvilágítási munkálataihoz. A tervek alapján már folyamatban van a közbeszerzési eljárás kiírása és a munkák még az idén befejeződnek.

Tervezési szakaszban van az Ipari parki közvilágítás.

15 M Ft előirányzat van költségvetésünkben játszóterek építésére.

Pályázaton nyertünk 4,2 M Ft-ot, így 5 milliós önrésszel együtt 9,2 M Ft-ért már megépítettünk egy játszótere a tóparton és át is adtuk a gyermekeknek ez év tavaszán.

Októberig még két játszóteret építünk: a szőnyi városrészben az Erkel F. utca-Móricz Zs. utca sarkán, a monostori városrészben pedig a Tamási Á. utcában. Nem készül el végleg, de el tudjuk kezdeni a Csillag lakótelepre tervezett játszótér építését is.

Városközponti járdaépítésre 60 M Ft előirányzatot állítottunk be. Ebből burkoljuk újra a körforgalomtól déli irányba az Igmándi út mindkét oldalát a Csokonai, illetve az Arany J. utcáig,  nyugati irányba a Duna Áruház felőli oldalon a József A. utcáig, keleti irányba a Mártírok útja mindkét oldalán az Erdélyi utcáig a járdát.

Szőny városrészben 11,5 M Ft –ból folytatjuk a járdaépítést a bölcsődétől a vasútállomás irányába.

A járdaépítési munkák szeptember 7-én indulnak.

Évek óta problémát jelentett a monostori városrész lakóinak, hogy a kábeltévés adások vételi lehetősége nem igazán volt biztosított.

9 M Ft költségvetési támogatással járult hozzá az önkormányzat a korszerűsítési munkákhoz, s így nem csak a vételi lehetőségekben történt minőségi változás, de a kábeles  internet-hozzáférés feltételei is megteremtődtek a monostori városrészben is.

A Városi Tűzoltóság jármű –és eszközparkja jelentős mértékben gyarapodott ebben az évben és ehhez az önkormányzat komoly segítséget nyújtott.

A Belügyminisztériumtól félnehéz gépjárműfecskendőt nyertek pályázaton, melyhez a 18 M Ft önerőt az önkormányzat biztosította ( a fecskendő értéke 90 M Ft).

88 M Ft-ért vásároltak csapatszállító járművet és vízszállító járművet.

Új, korszerű kommunikációs és ügyeleti vezérlőrendszerre nyertek 9,7 M Ft-ot, melyhez a 2,4 M Ft-os önrészt szintén az önkormányzat biztosította.

Korszerűsítették a telefonközpontjukat 2 M Ft-ért és a laktanya épületén ablakcserét végeztek, ill. az épület környékén térburkolatot cseréltek.