Játszóterek állapota, fejlesztése

A játszótéri eszközök biztonságosságáról szóló 78/2003. (XI.27.) GKM rendelet előírása alapján az önkormányzat az elmúlt években elvégeztette a városban található játszóterek berendezéseinek szabványossági felülvizsgálatát.

A felülvizsgálatot követően a „balesetveszélyes” és „bontandó” minősítést kapott játszószerek eltávolításra kerültek. A játszótereken megmaradt legtöbb játszóeszköz „nem megfelelő” minősítést kapott.

Fenti rendelet 9.§ -a kimondja, hogy a nem megfelelőnek értékelt játszótéri eszközöket legkésőbb 2008. december 31-ig a követelményeknek megfelelő állapotúra kell alakítani vagy el kell bontani.

Komárom Város területén 26 db önkormányzati tulajdonban lévő játszótér található közterületen. Az önkormányzat 2003-tól megkezdte a szabványoknak megfelelő játszóterek kiépítését.

Szabványnak megfelelő játszóeszközöket a Bem utcában, a Régi Csillag ltp. előtt, valamint az Asztalos Béla ltp.-n helyezett ki.

2004-ben a Frigyes laktanyában a Színház közben, valamint a Csokonai utcában épített, fenti szabványoknak megfelelő játszószereket tartalmazó játszótereket. 2005. évben további újak épültek a Tóparti lakótelepen, Szőnyben a Móricz Zs. utcában, Koppánymonostoron a Tamási Áron utcában, valamint elkészült az Új Csillag lakótelepi játszótér I. üteme.

2006. évben a Polgármesteri Hivatal pályázatot nyújtott be az Új Csillag lakótelepi játszótér II. ütemére. A beruházás összköltsége bruttó 9.998.280 Ft, melyhez 50 % mértékű támogatást igényeltünk, az önerőt a pályázati alap terhére biztosítanánk.  A pályázat még nincs elbírálva, jelenleg szakértés alatt található.

2006. évi költségvetésben új játszóterek kialakítására 15.000 E Ft található, melyből 2, a pályázat pozitív elbírálása esetén maximum 3 játszótér újítható meg.

A Saxum Kft. a meglévő játszóeszközökön elvégzi a szükséges karbantartási munkákat, mint például a hinták lánc cseréjét, amennyiben szakadt vagy szabványnak nem megfelelő láncszemű, ülőkék javítását, eltörött csúszdák cseréjét, valamint a homokozók homokcseréjét.

Felhívjuk a szülők figyelmét, hogy a - Bem József utcában, az Asztalos Béla ltp.-n, a Színház közben, a Csokonai utcában, a Tóparti lakótelepen, a Móricz Zs. utcában, a Tamási Áron utcában, valamint az Új Csillag lakótelepi felújított játszóterek kivételével - a játszóeszközök  az érvényben lévő  szabványoknak nem felelnek meg, s kérjük, hogy ezen játszóterekre kiskorú gyermeket csak szülői felügyelet mellett engedjenek ki játszani!

Az önkormányzat a szabványnak nem megfelelő játszóeszközöket 2008. december 31.ig elbontja, átalakítja, a játszótereket fokozatosan megújítja.

Komárom, 2006. május 11.