ikt.szám.: 17650-66/2008

- megbízási szerződés

Amely létrejött

- egyrészről Komárom Város Önkormányzata (Székhely: 2900 Komárom, Szabadság tér 1.; Adószám: 15385152-2-11; Számlavezető bank: Raiffeisen Bank Rt.; Számlaszám: 12029004-00204291-00100003; Számlázai cím: 2900 Komárom, Szabadság tér 1.), képviseli: Zatykó János Komárom Város Polgármestere és Dr. Szöllősy Ferenc jegyző, címzetes főjegyző,  mint  megbízó (továbbiakban Megbízó),

- másrészről VeszprémBer Zrt. (Cím: 8200 Veszprém Radnóti tér 2/a., Adószám:11321310-2-19 Számlavezető bank: Budapest Bank Nyrt; Bankszámlaszám:10104820-16256160-00000009, nyilvántartási szám:2-968-6789/2008), képviseli: Hellebrandt Ferenc vezérigazgató, mint megbízott (továbbiakban Megbízott) között az alábbi feltételekkel:

- Megbízó megbízza Megbízottat a közlekedési építmények építés-szerelési munkái szakterületen műszaki ellenőri feladatok ellátásával az alábbiak szerint:

| 2. ajánlati rész: Komárom (Koppánymonostor) Téltemető u. 7128/10 hrsz-ú sportpályához öltöző, szertár épületének kivitelezése során a műszaki ellenőri feladatok ellátása |  |
| --- | --- |
| Megbízási díj | Nettó: 650.000,-Ft Áfa: 130.000,-Ft Összesen: 780.000,-Ft |

Teljesítési határidők:

2. ajánlati rész: 2009.01.01 - 2009.07.31.

A kivitelezést meghatározó feltételek:

- A kivitelezést a rendelkezésre álló dokumentáció alapján kell végezni.

- A megbízó ezúton tájékoztatja a megbízottat, hogy a kivitelezés előmunkálatainak műszaki ellenőrzését a megbízó belső műszaki ellenőre végzi.

- Megbízott feladata az építési munkálatok szakszerűségének ellenőrzése.  Ennek keretében helyszíni bejárás lebonyolítása az érintett útkezelő részvételével, majd ellenőrizni köteles különösen:

  - a vonatkozó jogszabályok, környezetvédelmi szabályok, hatósági előírások, szabványok megtartását,

  - a kivitelezés megfelel-e műszaki terveknek, a létesítési engedélynek, valamint a kivitelezői vállalkozási szerződés műszaki jellegű előírásainak

  - az elvégzett munka mennyiségét és minőségét (az eltakarásra kerülő munkák esetében az eltakarás előtt)

  - a beépítendő anyagok minőségi tanúsítását,

  - az építményekre, berendezésekre vonatkozó műszaki paraméterek meglétét,

  - az útkezelővel, lakossággal, intézményekkel való kapcsolattartást, a közlekedési lehetőségekről való tájékoztatást az építési munka folyamán

  - a biztonsági feltételek megteremtését,

  - a munkaterület tisztántartását

  - a kivitelező által elkészített megvalósulási dokumentáció műszaki, mennyiségi tartalmát.

- Megbízott köteles az ellenőrzés ellátása körében a kivitelezés ütemezésének megfelelő gyakorisággal, legalább heti két alkalommal a helyszínen megjelenni.  Ennek során ügyelni köteles különösen a következőkre:

  - kivitelezőnek az építési naplóba vezetett bejegyzéseit ellenőrizni, azokat igazolni, illetőleg az azokra vonatkozó észrevételeit, kifogásait, megjegyzéseit feltüntetni,

  - saját észrevételeit, illetve az elvégzett munka mennyiségi hiányaira, a tervtől való eltérésekre és az észlelt hibákra vonatkozó megállapításait az építési naplóba bevezetni,

  - a teljesítés alapján kiállított számlákat ellenőrizni,

  - előkészíteni és lefolytatni műszaki átadás-átvételi eljárást,

  - előkészíteni és lefolytatni a  garanciális bejárást.

- Megbízott köteles

  - Megbízót haladéktalanul értesíteni, javaslatait megtenni utasítását kérni, ha a kivitelezés során műszaki, vagy gazdasági okokból felmerül a tervváltoztatás szükségessége, vagy többlet- illetve pótmunkákra van szükség.

  - javaslatait  és véleményét Megbízóval közölni, döntését kérni, ha felmerül annak szükségessége, hogy a kivitelező utasítást kér Megbízótól, vagy Megbízó utasítást ad kivitelezőnek,

  - Megbízót – véleménye kifejtése mellett- értesíteni és döntését kérni ha kivitelező  kifejezi azt a véleményét, hogy a kapott utasítás célszerűtlen, illetve jogszabályba, előírásba  ütközik,

  - Megbízót értesíteni és részére javaslatait megtenni, ha Megbízott a körülményekből arra a következtetésre jut, hogy a kivitelezés befejezése előre láthatóan késedelemmel történik, vagy kivitelező ilyen értelmű akadályközléssel él,

  - Megbízóval közölni és az építési naplóba bejegyezni, ha Megbízott a körülményekből arra következtet, hogy a kivitelezés előre láthatóan hibás lesz.

  - és jogosult a kivitelezői  szerződés teljesítése érdekében – az ügyek vitelében, feladatok elvégzésében –a tőle elvárható legnagyobb szakmai gondossággal eljárni a Megbízó érdeke szerint.

- Megbízott a kivitelezővel szemben csak a tények tekintetében tehet jognyilatkozatot.  Jognyilatkozat tételre- különösen a szerződés módosítása, a többlet- vagy pótmunka megrendelése tekintetében- csak külön meghatalmazás alapján  jogosult  Megbízott.

- Felek közleményeiket írásban (levélben, faxon, e-mailben) kötelesek egymással közölni. Sürgős esetben a telefonon történt közlést írásban is rögzíteni kell.

- A Megbízott ajánlati részenként részszámlát nyújthat be egy alkalommal, a beruházás 50%-os készültsége esetén a megbízási díj 40%-ának mértékéig.

  - A rész/végszámla ellenértékét Megbízó a teljesítéstől számított 30 napon belül ellenőrzi és átutalja Megbízott bankszámlájára.

  - Az 1. pont szerinti megbízási díj magában foglalja azokat a költségeket, amelyek a műszaki ellenőrzés ellátásával kapcsolatban felmerülnek. Késedelmes fizetés esetén  Megbízó a Ptk. szerinti  késedelmi kamat fizetésére köteles.

  - A kivitelezői szerződés módosítása esetén értelemszerűen változnak jelen szerződés érintett részei is.

- Ez a szerződés az aláírásával lép hatályba és a sikeres műszaki átadás átvétel befejezésével szűnik meg.

- A szerződést felek bármelyike 30 nap felmondási idővel mondhatja fel.  Azonnali felmondásnak van helye súlyos szerződésszegés eseté, különösen az alábbi esetekben:

  - Megbízott nem tesz eleget az ellenőrzéssel kapcsolatos kötelezettségeinek, elmulasztja fontos körülmények naplóba történő bejegyzését, Megbízót nem értesíti, ezzel a károsodás veszélyét idézi elő,

  - Megbízó a megbízási díj fizetésével késedelembe esik és kötelezettségének felhívás ellenére sem tesz eleget .

- Ha a Megbízó a szerződéstől eláll, Megbízó köteles a Megbízott addigi költségeit és tevékenységének ellenértékét készültségi fok arányában megtéríteni.

- Megbízott a harmadik fél felé küldendő leveleket kiküldés előtt köteles Megbízóval jóváhagyatni.

- A szerződés teljesítésével kapcsolatos ügyintézésre Megbízó által felhatalmazott személyek:

  - Sagát Ágnes  Városfejlesztési és Építési Osztály osztályvezető,

tel.: 34/541-310; 20/227-4730; fax: 34/541-347;; e-mail: epiteszet@komarom.hu

Varga Zsolt – Városfejlesztési és Építési Osztály ügyintéző

Tel: 20/279-00-74 Fax: 34/541-347 E-mail: zsolt.varga@komarom.hu

- A szerződést felek csak közös megegyezéssel – írásos formában – módosíthatják.

- Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a szerződéssel kapcsolatos mindennemű vitát – amennyiben tárgyalás útján nem tudják rendezni – a Komárom – Esztergom Megyei Bíróság hatáskörébe utalják.

- A szerződésben nem érintett kérdések tekintetében a Ptk. és a vonatkozó jogszabályokban foglaltakat kell alkalmazni.

Felek jelen szerződést elolvasták, és mint akaratukban egyezőt aláírták.

Komárom, 2008. december 30.

| …………………… Zatykó János polgármester | …………………… Dr. Szöllősy Ferenc címzetes főjegyző | …………………… VeszprémBer Zrt Hellebrandt Ferenc ügyvezető igazgató |
| --- | --- | --- |
| Megbízó |  | Megbízott |