KÖZLEMÉNY

a „Komárom belváros funkcióbővítő városrehabilitációja"

(KDOP-3.1.1/B-2F-2010-0003) című projekt kültéri kivitelezési munkálatainak leállításáról

Időpont: 2010. december 17.

Az utóbbi napokban Komárom város lakosai nem láthattak munkavégzést a Szabadság illetve a Jókai téren, valamint a Mártírok úti tömbbelsőkben. A beruházás műszaki ellenőre ugyanis leállította a kivitelezést az említett területeken az időjárás miatt, valamint a minőségi munka biztosítása érdekében. Az előrehaladás készültségi foka a szerződésben foglaltak alapján folyt, de az időjárás miatt a térberuházásokkal kapcsolatos határidőket kismértékben módosítani szükséges. A munkálatok felfüggesztése előtt a kivitelezőket felkérték, hogy úgy hagyják hátra a munkaterületeket, hogy ne okozzanak balesetet, mely a részükről meg is történt.

A belső munkálatok továbbra is ütemterv szerint haladnak. A Petőfi iskolában az akadálymentesítést végzik, az Arany János utca 17-ben megtörtén az épület téliesítése, valamint a Jókai Mozinál is folynak a felújítások.